ПИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЁНА

постановлением администрации Марьянского сельского поселения

Красноармейского района

от __ _____ 2020 года № ___

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Марьянского сельского поселения Красноармейского района

«Социально - экономическое и территориальное развитие»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Марьянского сельского поселения Красноармейского района

«Социально - экономическое и территориальное развитие»

| Координатор муниципальной программы | Общий отдел администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Общий отдел администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| Участники муниципальной программы | администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня жизни населения, проживающего на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района посредством развития общественной инфраструктуры; |
| Задачи муниципальной программы | осуществление нового строительства и реконструкции, модернизации и технического перевооружения социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе объектов системы образования |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество реконструированных и вновь построенных объектов общественной инфраструктуры; количество приобретённых объектов недвижимого имущества в рамках развития социальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы не выделяются сроки реализации программы 2021-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объём финансирования подпрограммы составит 4450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 1210,0 тыс. рублей; 2022 год – 510,0 тыс. рублей; 2023 год – 710,0 тыс. рублей; 2024 год – 760,0 тыс. рублей из них: средства местного бюджета 4450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 1210,0 тыс. рублей; 2022 год – 510,0 тыс. рублей; 2023 год – 710,0 тыс. рублей; 2024 год – 760,0 тыс. рублей средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | заместитель главы Марьянского сельского поселения Красноармейского |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

общественной инфраструктуры

Марьянского сельского поселения Красноармейского района

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры.

На сегодняшний день на территории Марьянского сельского поселения недостаточный уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры и неравномерность их размещения остаются серьёзной проблемой социально-экономического развития территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целью программы является обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами, (далее – Программа) разработана в целях развития объектов инженерной инфраструктуры, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, сохранение качества окружающей среды на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение первоочередных задач в сфере коммунального хозяйства, осуществление которых будет способствовать улучшению уровня качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению станицы Марянской.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- разработка документации, прохождение государственной экспертизы необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объекта

- строительство, реконструкция и текущий ремонт объектов;

- приобретение  объектов недвижимости;

- приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования объектов общественной инфраструктуры.

Срок реализации программы - 2021-2025 годы.

Программа реализуется в один этап.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы

«Социально - экономическое и территориальное развитие»

Таблица №1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Марьянского сельского поселения Красноармейского района «Социально – экономическое и территориальное развитие» |
| 1.1. | Количество реконструированных объектов общественной инфраструктуры | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество построенных объектов общественной инфраструктуры | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Перечень и краткое описание программы и

основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

мероприятия по строительству объектов общественной социальной инфраструктуры, в частности строительство водозабора, газопровода и котельной в доме культуры Марьянского сельского поселения Красноармейского района, ремонта водопроводной сети Марьянского сельского поселения Красноармейского района, реконструкции очистных сооружений, разработка сметной документации.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация  программы  предусматривается  за счёт средств местного, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объём финансирования программы  составит  4450,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1210,0 тыс. рублей;

2022 год – 510,0 тыс. рублей;

2023 год – 710,0 тыс. рублей;

2024 год – 760,0 тыс. рублей;

из них:

средства местного бюджета  4450,0  тыс. рублей,  в том числе по годам:

2021 год – 1210,0 тыс. рублей;

2022 год – 510,0 тыс. рублей;

2023 год – 710,0 тыс. рублей;

2024 год – 760,0 тыс. рублей;

2025 год – 1260,0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета  0,0  тыс. рублей,  в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

Привлечение средств из внебюджетных источников.

Ежегодно финансирование программы производится в соответствии с объёмами финансирования, установленными при утверждении местного бюджета на соответствующий год.

Корректировка программы, в том числе включения в неё изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Объемы финансирования по каждому из разделов мероприятий программы представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования по мероприятиям (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка документации, прохождение государственной экспертизы необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов объекта |
| 1.1. | Изготовление проектно – сметной документации |
| 1.1.2. | Водозабор | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 1.1.3. | Газопровод |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт Дома Культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 1.1.5. | Котельная для дома культуры | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 1.1.6. | Очистных сооружения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 2 | Строительство, реконструкция и текущий ремонт объектов |
| 2.1. | Водозабор | 500,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 2.2. | Газопровод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 2.3. | Капитальный ремонт Дома Культуры | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 2.4. | Котельная для дома культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 2.5. | Очистных сооружения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 2.6. | Кладбище | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 3. | Захоронения |
| 3.1. | Захоронение невостребованных трупов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| Итого | 1210,0 | 510,0 | 710,0 | 760,0 | 1260,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| всего | 1210,0 | 510,0 | 710,0 | 760,0 | 1260,0 |  |

5. Прогноз сводных показателей

по этапам реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

6. Меры муниципального регулирования и управление рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусматриваются.

8. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

8.1. Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм

(ведомственных целевых программ, основных мероприятий)

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации программы из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,=1.

8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

8.7 Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

8.8. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы.

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. Механизм реализации программы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - общий отдел администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Координатор программы:

обеспечивает разработку и реализацию программы, формирует программные мероприятия на текущий и последующие годы, а также формирует заявки  на их финансирование;

осуществляет разработку проектов и рабочей документации по реализации  программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей, а также  заключение договоров по итогам конкурса;

осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий.

Программа реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.

Порядок финансирования программы, учёт расходов на её выполнение, а также отчётность об использовании определяются нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о местном бюджете (бюджете муниципального образования) на следующий финансовый год.

Механизм реализации программы предполагает:

подготовку исходно - разрешительной документации;

согласование с ответственным за выполнение мероприятий программы возможных сроков их выполнения, предложения по объёмам и источникам финансирования.

Глава

администрации Марьянского сельского

поселения Красноармейского района				А.П. Макарец